ROS-analyse for offentlige anskaffelser i kommune

1. Formål

Formålet med denne ROS-analysen er å identifisere, vurdere og håndtere risikoer knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlige anskaffelser i kommunen, slik at:

- regelverket etterleves (LOA/FOA)

- konkurranse gjennomføres korrekt og transparent

- økonomiske og omdømmemessige tap unngås

- leveranser skjer som avtalt

2. Omfang

Analysen gjelder alle anskaffelser over og under terskelverdi, inkludert:

- varekjøp

- tjenestekjøp

- bygge- og anleggsanskaffelser

- rammeavtaler

3. Metode

Risikoen er vurdert ut fra:

- Sannsynlighet (S): 1–5

- Konsekvens (K): 1–5

- Risikonivå (R = S x K)

| Risikonivå | Tiltak |
| --- | --- |
| 1–5 | Lav – akseptabel |
| 6–12 | Middels – tiltak vurderes |
| 15–25 | Høy – tiltak må gjennomføres |

4. Risikooversikt

🔹 Fase 1: Planlegging av anskaffelse

| Risiko | Årsak | Konsekvens | S | K | R | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manglende behovsavklaring | Dårlig dialog internt | Feil anskaffelse |  |  |  | Krav til behovsanalyse |
| Urealistiske kravspesifikasjoner | Manglende kompetanse | Ingen tilbud / feil tilbud |  |  |  | Bruke fagressurser |
| Ulovlig direkte anskaffelse | Manglende planlegging | Gebyr / omdømmetap |  |  |  | Årlig anskaffelsesplan |

🔹 Fase 2: Konkurransegjennomføring

| Risiko | Årsak | Konsekvens | S | K | R | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brudd på anskaffelsesregelverket | Manglende kompetanse | Klage / KOFA |  |  |  | Opplæring, kvalitetssikring |
| Uklare tildelingskriterier | Dårlig dokumentasjon | Feil leverandør |  |  |  | Standard maler |
| Manglende konkurranse | For snever kravspesifikasjon | Høyere kostnader |  |  |  | Markedsdialog |
| Inhabilitet eller korrupsjon | Svak kontroll | Omdømmetap |  |  |  | Habilitetserklæring |

🔹 Fase 3: Kontraktsinngåelse

| Risiko | Årsak | Konsekvens | S | K | R | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feil kontrakt | Standarder ikke brukt | Juridiske konflikter |  |  |  | Bruke standard kontrakter |
| Mangelfull dokumentasjon | Tidsnød | Tvister |  |  |  | Sjekkliste før signering |

🔹 Fase 4: Kontraktsoppfølging

| Risiko | Årsak | Konsekvens | S | K | R | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manglende oppfølging | Ressursmangel | Dårlig leveranse |  |  |  | Definere kontraktsansvarlig |
| Leverandør leverer ikke iht. avtale | Svak kontrakt / oppfølging | Økonomisk tap |  |  |  | KPI-er og oppfølgingsmøter |
| Manglende gevinstrealisering | Ingen måling | Ineffektiv bruk av ressurser |  |  |  | Gevinstplan |

🔹 Fase 5: Overordnede/systemiske risikoer

| Risiko | Årsak | Konsekvens | S | K | R | Tiltak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lav anskaffelseskompetanse | Lite opplæring | Systematiske feil |  |  |  | Kompetanseplan |
| Manglende internkontroll | Svake rutiner | Regelverksbrudd |  |  |  | Etablere kontrollsystem |
| Digital sårbarhet (KGV/KAV) | Systemfeil | Prosess stoppes |  |  |  | Backup-rutiner |
| Omdømmerisiko | Mediesaker | Tillitstap |  |  |  | Åpenhet og dokumentasjon |

5. Tiltaksplan (prioritert)

Høy risiko (R ≥ 15):

- Etablere obligatorisk opplæring i anskaffelsesregelverket

- Innføre kvalitetssikring av konkurransegrunnlag

- Strukturert kontraktsoppfølging med ansvarlige roller

- Styrke internkontroll og revisjon

Middels risiko (R 6–12):

- Standardisere malverk

- Gjennomføre markedsdialog ved større anskaffelser

- Tydeliggjøre roller og ansvar

6. Oppfølging og revisjon

- ROS-analysen skal oppdateres årlig eller ved vesentlige endringer

- Resultater rapporteres til:

  - kommunedirektør

  - økonomi-/innkjøpsavdeling

- Tiltak følges opp i internkontrollsystem

7. Konklusjon

De største risikoene ligger typisk i:

- kompetansemangel

- mangelfull kontraktsoppfølging

- regelverksbrudd

Ved å systematisere arbeidet og etablere tydelige rutiner kan kommunen redusere risiko betydelig.